ПРОТОКОЛ № 3

засідання штабу з підготовки до роботи в осінньо-зимовий

період 2017-2018  років

18.10.2017 р.

смт .Магдалинівка

10.00 год

Нараду проводив:

В.о.голови

райдержадміністрації 		                                         	Коробов Ю.А.

Взяли участь:

Помазан Н.М.      - головний спеціаліст відділу інфраструктури,містобудування,архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації;

Шинківська С.І. – заступник директора з господарської діяльності КЗО Магдалинівський навчально-реабіталізаційний центр ДОР»

Горобець Ю.І. – інженер з охорони праці КЗО «Котівський навчально-реабіталізаційний центр ДОР»

Редько С.Ю.     –   головний інженер КП «Магдалинівський водоканал»;

Лікар Л.Г.            – інженер з охорони праці КЗ «Магдалинівської ЦРЛ    «ДОР»

Мороз В.І.        – головний інженер відділу освіти, сім’ї, молоді та

спорту райдержадміністрації

Жук Т.Л.        – інженер з охорони праці   КЗ „Магдалинівського центру первинної медико-санітарної допомоги»”

Шорохов Д.К.  – головний інженер КП «Комунальник»

Резнік Є.В.           – головний спеціаліст відділу  культури РДА.

Русін Р.В.          – провідний інженер Магдалинівської дільниці

Новомосковського УЕГГ.

Порядок  денний:

- Про хід підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018

СЛУХАЛИ:

  - Інформацію в.о.голови райдержадміністрації  Коробова Ю.А. про завдання, що покладаються на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, організацію виконання заходів з підготовки до зими.

  - Інформацію Шинківської С.І.., Горобця Ю.І., Редько С.Ю., Жук Т.Л.., Лікар Л.Г., Шорохов Д.К., Мороз В.І.,Резнік Є.В., Русін Р.В.

ВИРІШИЛИ:

1. КЗО «Магдалинівський навчально реабіталізаційний центр ДОР» повідомляє., що  заборгованість за природний газ погасять до 30 жовтня 2017року.

2.КП « Водоканал» повідомляє, що заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2017/2018р. -100% ,  вул.Кооперативна,16 заміна каналізації, матеріали закуплені. Вона функціонує.

3. Відмітити  стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період по районному відділу освіти  виконано на  95 % ; Марївська ЗОШ тече котел, 19.10.2017р. на 12-00 зустріч в школі.; Новопетрівська ЗОШ міняють панель своїми силами.

4. КЗ «Магдалинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» готові 90%,  проведені зварювальні роботи по підключенню газових конвекторів та газового лічильника  для ведення в експлуатацію газифікації Шевського ФАП невирішене питання Шевський ФАП.

5.  КЗ «Магдалинівська ЦРЛ ДОР»  проведено заміну батарей в кількості -4 шт., І корпус – 2шт., ІІ корпус -2 шт., система залита, ждем подачі газу.

6. КП. «Комунальник»  лімітів на газ немає, в газове господарство повинні довести паспорта готовності,вирішується питання погашення заборгованість за теплопостачання.

7. КЗО «Котівський навчально реабіталізаційний центр ДОР» повідомляє,

що готові 100%, протягом п’яти днів проходить процедура торгів, на закупку газу по трьох договорах І-закупка газу,ІІ-транспортування газу,ІІІ-подача газу.

8.Відділ культури, туризму,національностей та релігій повідомляє, що готові на 98% на даний час проводяться ремонтні роботи у  районному будинку культури – проводиться встановлення батарей, щоб провірити систему опалення. Гупалівський будинок культури ждуть документи з УКС. Музична школа повірка лічильника.

9. Магдалинівська дільниця Новомосковського УЕГГ –  на даний час по району їздять 4 бригади, щодо пуску котелень в школах. Потрібна допомога Очеретувате ЗОШ та Бузівка ЗОШ щодо коректора на газ.

В.о.голови райдержадміністрації                              Ю.А.Коробов

Протокол вела:

Головний спеціаліст відділу інфраструктури, будівництва,

містобудування, архітектури та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації	                                        Н.М.Помазан