Додаток 3

ЗВІТ

з комплексної підготовки  житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період  2017/2018 року станом на  20.07.2017 року

Загальна кількість багатоквартирних житлових будинків усіх форм власності

50 одиниць 0,0349 млн.кв.м.

| № з/п | Види робіт | Код рядка | Одиниця виміру | Завдання з підготовки | Фактично підготовле- но | % підготов- ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплексна підготовка будинків до зими з видачею паспортів готовності - всього | 1 | одиниць | 50 | 27 | 54 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | 1) житловий фонд комунальної власності | 2 | одиниць | 37 | 21 | 57 |
|  | 2) житловий фонд ОСББ | 3 | одиниць | 6 | 3 | 50 |
|  | 3) житловий фонд ЖБК | 4 | одиниць | 2 | 1 | 50 |
|  | 4) житловий фонд громадської (колективної) власності | 5 | одиниць | 1 |  |  |
|  | 5) відомчий житловий фонд, | 6 | одиниць | 4 | 2 | 50 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | Міненерговугілля | 7 | одиниць |  |  |  |
|  | Мінекономрозвитку | 8 | одиниць |  |  |  |
|  | МОЗ | 9 | одиниць |  |  |  |
|  | МОН | 10 | одиниць |  |  |  |
|  | Міноборони | 11 | одиниць |  |  |  |
|  | Мінсоцполітики | 12 | одиниць |  |  |  |
|  | Міністерство інфраструктури України | 13 | одиниць | 4 | 2 | 50 |
|  | інші | 14 | одиниць |  |  |  |
| 1.1 | Комплексна підготовка будинків з централізованим опаленням до зими з видачею паспортів готовності | 15 | одиниць |  |  |  |
| 1.2 | Заповнення систем опалення | 16 | одиниць |  |  |  |
| 1.3 | Кількість будинків обладнаних ІТП | 17 | одиниць |  |  |  |
| 2. | Житловий фонд комунальної власності, з нього, у якому проводиться: | 18 |  |  |  |  |
|  | ремонт покрівлі | 19 | будинків | 3 | 3 | 100 |
|  |  | 20 | кв.м | 10 | 10 | 100 |
|  | ремонт (заміна) опалювальних систем |  | одиниць |  |  |  |
|  | промивання опалювальних систем | 21 | одиниць |  |  |  |
|  | ремонт систем гарячого водопостачання | 22 | одиниць |  |  |  |
|  | ремонт систем холодного водопостачання | 23 | одиниць |  |  |  |
|  | ремонт системи енергозабезпечення будинків (електрощитових) | 24 | одиниць |  |  |  |
|  | ремонт опалювальних печей | 25 | одиниць |  |  |  |
|  | підготовка елеваторних вузлів | 26 | одиниць |  |  |  |
|  | герметизація інженерних вводів | 27 | одиниць | 10 | 5 | 50 |
|  | підготовка під’їздів | 28 | одиниць |  |  |  |
|  | підготовка підвалів | 29 | одиниць | 4 | 2 | 50 |
|  | підготовка горищ | 30 | одиниць | 6 | 3 | 50 |
|  | перевірка димовентканалів | 31 | одиниць | 165 | 70 | 42 |
| 3. | Підготовка об’єктів соціально-культурного призначення, всього, | 32 | одиниць | 53 | 29 | 55 |
|  | у тому числі: | 33 |  |  |  |  |
|  | загальнонавчальні заклади | 34 | одиниць | 33 | 17 | 52 |
|  | дошкільні навчальні заклади | 35 | одиниць | 18 | 11 | 61 |
|  | заклади охорони здоров’я | 36 | одиниць | 2 | 1 | 50 |
| 4. | Загальні обсяги коштів (за рахунок усіх джерел фінансування) на виконання підготовчих та ремонтних робіт у житловому фонді комунальної власності, | 37 | тис. грн | 746,6 |  |  |
|  | у тому числі: | 38 |  |  |  |  |
|  | державний бюджет | 39 | тис. грн |  |  |  |
|  | обласний бюджет | 40 | тис. грн |  |  |  |
|  | місцевий бюджет | 41 | тис. грн | 718,2 |  |  |
|  | кошти підприємств | 42 | тис. грн | 28,4 |  |  |
|  | інші | 43 | тис. грн |  |  |  |

Начальник відділу інфраструктури,

будівництва, містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                          М.Д.ЛИМАР

2 12 75