# Додаток 5

Звіт

з підготовки об’єктів дорожньо-мостового господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року станом на 10.08.2017 року

| № з/п | Види робіт | Код ряд- ка | Одиниця виміру | Завдання з підготов- ки | Фактично підготовле- но | % підготов- ки | Фактичний обсяг фінансуван- ня, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |
| 1 | Ремонт доріг комунальної власності: |  |  | 16,29 | 11,4 | 70 |  |
| 1.1 | капітальний ремонт | 7 | тис. м2 | - |  |  |  |
| 1.2 | поточний ремонт | 8 | тис. м2 | 16,29 | 11,4 | 70 |  |
| 2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки, у тому числі: | 9 | одиниць | 11 | 7 | 64 |  |
| 2.1 | комунальна техніка | 10 | одиниць | 6 | 4 | 67 |  |
| 2.2 | техніка райавтодорів | 11 | одиниць | 5 | 3 | 60 |  |
| 3 | Заготівля посипочного матеріалу та реагентів, у тому числі: | 12 | тис. тонн | 1,03 |  |  |  |
| 3.1 | у комунальних службах | 13 | тис. тонн | 0,03 |  |  |  |
| 3.2 | у райавтодорах | 14 | тис. тонн | 1,0 |  |  |  |
| 4 | Заготівля паливних матеріалів, у тому числі в комунальних службах: | 15 | тонн | 2,5 |  |  |  |
| 4.1.1 | бензину | 16 | тонн | 0,5 |  |  |  |
| 4.1.2 | дизельного пального | 17 | тонн | 2,0 |  |  |  |
| 4.2 | у райавтодорах: | 18 | тонн | 2,0 |  |  |  |
| 4.2.1 | бензину | 19 | тонн | - |  |  |  |
| 4.2.2 | дизельного пального | 20 | тонн | 2,0 |  |  |  |

Начальник відділу інфраструктури,будівництва,

містобудування, архітектури та житлово-комунального

господарства райдержадміністрації                                                                                                  М.Д.ЛИМАР

2 12 75